Nr postępowania: ZK. 271.1.2014

## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

## nr ZK. 272.1.2014

zawarta dnia ...................... 2014 roku w Janowcu Kościelnym

pomiędzy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym z siedzibą w  Janowcu Kościelnym nr 62, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Halinę Wyszyńską – Kierownik Zakładu

przy kontrasygnacie:

Joanny Rakoczy – Głównej Księgowej

a

........................................................................................

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

............................................................................................

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru w dniu 11 marca 2014 r. oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Modernizacja oczyszczani ścieków w miejscowości Kuce”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, przedmiary robót, program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie, że podczas prowadzenia robót należy zapewnić odbiór ścieków doprowadzanych do oczyszczalni.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

1.1. Przekazanie  placu budowy w terminie do 5 dni po zawarciu umowy.

1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

1.3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

Obowiązki Wykonawcy:

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przedmiarem robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, i innymi obowiązującymi przepisami.

  - Przed oddaniem zmodernizowanej oczyszczalni ścieków należy sprawdzić pracę zamontowanych urządzeń i prawidłowość pracy całej oczyszczalni ścieków oraz uzyskać wszelkie niezbędne protokoły określone w programie funkcjonalno-użytkowych oraz Polskich Normach i przepisach.

  - Zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego.

  - Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

  - Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

§ 3

Terminy wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w terminie do 3 dni od daty przekazania placu budowy,

- zakończenie: w terminie 3 m-cy od daty zawarcia umowy.

- Terminy ustalone w ust.1 ulegną przesunięciu w  przypadku:

- działania siły wyższej (np. warunki atmosferyczne), mające bezpośredni wpływ na  terminowość wykonywania robót;

- wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 7 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa wykonanych prób, protokoły pomiarów.

- Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia zadania.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5

Odpowiedzialność za wady

- .Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem

odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole

usunięcia wad.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać

wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §9 niniejszej

umowy,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu po raz drugi Zamawiający

odstąpi od umowy z Wykonawcą.

- .Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia strony ustalają w kwocie brutto: ...................... złotych.

(słownie: ..................... złotych), w tym:

    - cena netto wynosi: ....................... złotych

(słownie: ............................................ złotych)

    - podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę: ..................................... złotych

(słownie: ............................................................złotych)

- Ustala się wynagrodzenie ryczałtowo, które odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w kosztorysie ofertowym. Zawiera on ponadto następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy  i SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury VAT za wykonane roboty, pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz lub złożenia wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego cesję wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, obejmującej należne mu wynagrodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z fakturą oświadczenia zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, możliwość potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kar umownych, kosztów dostarczenia mediów (woda, energia elektryczna) wg wskazań liczników oraz kosztów naprawy szkód zawinionych przez Wykonawcę.

§ 7

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.

§ 8

Rękojmia

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%

ceny brutto przedstawionej w ofercie, co  stanowi  kwotę: ...........................złotych

(słownie: .......................................... złotych).

Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci gwarancji bankowej.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono

wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie

stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

- W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub

zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem

odbioru robót, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy, a pozostała część, tj. 30%

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub

gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z

Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia terminu 7 dni wysokość kar, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 11

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

3.1. Zmiana terminu zakończenia zadania w przypadku:

- udzielenia zamówień dodatkowych;

- przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót

- zawieszenia wykonywania robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

3.2. Zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

3.3. Zmiana  podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców.

3.4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy na budowie.

3.5. Zmiana konta Wykonawcy w przypadku przedłożenia Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności na podwykonawców lub bank kredytujący roboty ujęte umową.

- Korekty terminów  zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości  o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu

zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt 3.1. ppkt b), c), d), e) będzie równy okresowi przerwy  lub postoju.  Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt 3.1., ppkt a). ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści z tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień,

- gdy Wykonawca dokonuje rażących odstępstw od projektu,

- gdy Wykonawca istotnie narusza obowiązujące przepisy budowlane i bhp.

- gdy Wykonawca wykonuje przewidziane roboty niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4c, po cenach przestawionych w kosztorysie ofertowym.

- Przejęcia od  Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§13

Postanowienia końcowe

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust.1 i 2, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

a) Zamawiający:

- Stanisław Szatkowski – inspektor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowcu

Kościelnym, tel. 896262035

- Ryszard Sutkowski – konserwator oczyszczalni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Janowcu Kościelnym

b) Wykonawca:

- ...................................

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze - Zamawiający.

Załączniki do umowy:

1.  kosztorys ofertowy z ofertą

2.  harmonogram rzeczowo – finansowy z tabelą elementów scalonych

Wykonawca:							Zamawiający: